广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于建设

广西电能治理产业工程院实施方案的通知

桂政办发〔2012〕236号

各市、县人民政府，自治区农垦局，自治区人民政府各组成部门、各直属机构：

《关于建设广西电能治理产业工程院的实施方案》已经自治区人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2012年10月25日

关于建设广西电能治理产业

工程院的实施方案

为贯彻落实《自治区党委办公厅  自治区人民政府办公厅印发〈关于深化科技体制改革加快广西创新体系建设的实施意见〉的通知》（桂办发〔2012〕41号）精神，加强电能治理产业技术研发，为我区电能治理产业科学发展提供强有力的科技支撑，现就建设广西电能治理产业工程院制定本实施方案。

一、实施单位和科研协作单位

实施单位：桂林电力电容器有限责任公司。

科研协作单位：广西电科院、桂林电子科技大学、桂林理工大学、中国电力科学研究院、华中科技大学、湖南大学、广西北海市深蓝科技发展有限责任公司、广州白云电气集团公司、北京三得普华科技有限责任公司、浙江谐平科技公司、合肥华威自动化有限公司、威凡智能电气高科技有限公司等。

二、目标要求

将广西电能治理产业工程院建设成为具备开展电能治理相关技术研究开发、工程应用、成果转化和推广辐射能力的重要平台和聚集国内外优秀技术人才的重要基地；到2016年，争取建成国家级的工程技术研究中心或国家产业化协同创新中心；到2020年，建设成为全国电能治理领域中产学研用一体化的研究中心。

三、主要任务

（一）广西电能治理产业工程院的职责和功能定位。以提高电能治理解决方案和设备自主创新能力及加快电能治理产业化为目的，以电能治理产业关键共性技术为主攻方向，坚持创新驱动和突出重点的原则，以企业为主体，以市场为导向，开展电能治理及其相关领域的新材料、新技术、新工艺、新设备、新产品的研发，积极推进产学研用一体化，为加快推进我国电能治理产业化发展、形成具有国际先进水平、较强市场竞争力的产业集群、实现我国电能治理产业化跨越式发展提供技术支撑和人才支持。

（二）组建一流的科研人才队伍。以“广西电力电容器工程技术研究中心”和“八桂学者”岗位的科研人员为班底，在国内外，特别是在中国电科院、南网电科院及各大科研院校中聘请高端人才。以企业为核心，集聚国内外电能治理产业研发人才和团队，与科研院所合作，建立产、学、研、用相结合的合作机制，建立以提高自主创新能力和加快成果转化为目标的企业创新管理机制，培养世界领先的电能治理解决方案和设备产业化的高端人才及研发团队。

（三）建立科学规范的运行机制。组建挂靠在桂林电力电容器有限责任公司的电能治理产业工程院，下设特高压电能治理工程技术中心、电力电容器重点实验室、柔性输电技术中心、智能化电能治理技术中心，实行工程院院长负责制。成立项目专家组，充分发挥专家在技术研发、咨询、解决技术难题及过程管理中的作用；成立工程院办公室，负责日常工作，加强项目实施过程管理，做好监督管理、检查评估。设立项目审议委员会，负责对重大决策、项目立项进行审议；设立专项财务制度，负责工程院资金运作独立核算、监督、考核；设立项目验收鉴定委员会，负责科技创新项目验收、鉴定、成果转化。

四、实施步骤

（一）启动阶段（2012年至2013年）。

筹建工程院，包括细化建设方案、制定章程和创新管理制度、创新考核激励制度、财务管理制度，制定聚集技术、开展研究和成果转化的办法，落实建设资金及桂林电力电容器有限责任公司的配套资金、科研人员、场地和实验条件，全面启动组建工作。

（二）建设阶段（2014年至2015年）。

针对广西电能治理产业发展需求，针对行业发展、输电技术的发展方向，本着对用户服务、对用户负责的宗旨进一步加强研发，与高校、科研院所紧密结合起来，以整个输电事业的发展作为研发的轨道，使企业真正成为技术创新的主体，促进企业技术走向世界前列。全面开展自主技术（产品）研发、引进消化吸收先进技术、大力发展特高压输电领域、柔性输电领域、智能电网高端电能治理解决方案和装备的研发。

（三）提高阶段（2016年至2020年）。

按照国家电力发展方向及国家实施建设的“坚强智能电网”、“特高压输电”和国产化战略，积极促进科技成果转化，推进产业化工作，引领电能治理产业技术发展，引导产业链向高端延伸，带动产业规模化、效益化。开发具有绝对市场竞争力和高附加值的创新产品，制定产品标准，形成国家专利，打造自主品牌，填补国家空白，全面取代国外产品，为实现自主知识产权，实现民族工业做出重大贡献。

五、工作要求

（一）由桂林电力电容器有限责任公司牵头提出组建方案并组织实施，各协作单位在各方面予以积极配合并主动参与。

（二）请自治区发展改革委、工业和信息化委、科技厅、财政厅等部门在项目立项、申报国家级创新平台、高新技术企业等方面予以优先扶持。

（三）请自治区主管部门加强督促检查，确保工程院建设顺利推进。

抄送：自治区党委各部门，各人民团体。

自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，自治区检察院。

各民主党派广西区委会，自治区工商联。

广西壮族自治区人民政府办公厅　          2012年10月31日印发