广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于

建设广西软件城的实施方案

桂政办发〔2012〕259号

各市、县人民政府，自治区农垦局，自治区人民政府各组成部门、各直属机构：

《关于建设广西软件城的实施方案》已经自治区人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2012年10月25日

关于建设广西软件城的实施方案

为贯彻落实《自治区党委办公厅  自治区人民政府办公厅印发〈关于深化科技体制改革加快广西创新体系建设的实施意见〉的通知》（桂办发﹝2012﹞41号）精神，现就建设广西软件城制定本实施方案。

一、实施主体

责任单位：南宁市人民政府。

协作单位：广西计算机中心、广西软件管理中心、广西软件行业协会、广西数字认证中心、广西海蓝数码科技有限公司、广西德意数码股份有限公司、广西桂能软件有限公司、南宁超创信息工程有限公司等。

二、目标要求

建成区内软件和信息服务企业高度聚集，集工作、生活、商务为一体的科技新城。到2015年，基本建成建筑面积超过80万平方米，软件和信息服务业主营业务收入超过150亿元，占全区的比重超过50%；集聚软件企业200家以上，具有自主知识产权软件企业占30%以上；可提供4－5万个就业岗位，容纳1万人居住。

三、主要任务

（一）明确职责和功能。广西软件城建在南宁新兴产业园内，主要建设内容包括：集聚软件创新创业人才，整合软件产业发展资源，打造具有明显带动和示范作用、高度集聚效应和产业特色的软件服务业集群；培育创意机构，扶持创意人员创业；建设新产品推介和交易平台；配合广西创意中心建设发展；构建以企业为主体、市场为导向、产学研用紧密结合、技术创新与应用创新互动的软件服务业发展体系，为软件和信息服务企业提供办公、科技商贸、教育培训、休闲娱乐和酒店住宿等全方位的配套服务，打造国内一流、面向世界的软件服务业的重要布局地、著名软件服务业企业的主流聚集区、软件产品和信息技术服务的主要提供地。

（二）建立科学规范的运行机制。依法制定软件城各项管理规定并组织实施，按照规划进行建设及工程管理，开展软件城环境保护和监督等各项工作。

（三）组建高素质的软件业人才队伍。制定优厚的软件人才引进政策，健全人才培育机制。成立“广西软件人才培训联盟”，设立园区型实训基地，强化校企合作，打通大学毕业生就业通道，为软件城积极培养和输送大量高素质软件人才。

四、实施步骤

（一）实体建设阶段（2012年10月－2012年12月）。明确承担广西软件城建设推进职责的机构，年内软件城实体开工建设。

（二）全面建设阶段（2013年1月－2015年12月）。全面推进广西软件城建设工作，落实各项政策措施，加强软硬件设施建设，加快重点项目实施，建成带动全区软件产业发展的重要载体。

五、工作要求

（一）由南宁市人民政府牵头负责广西软件城的设计、投资、施工和运营管理，各协作单位在各方面予以积极配合并主动参与。

（二）自治区发展改革委、工信委、科技厅、财政厅、人社厅等部门在项目立项、技术改造、人才引进等方面予以优先扶持。

（三）自治区主管部门加强督促检查，确保软件城建设顺利推进。

抄送：自治区党委各部门，各人民团体。

自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，自治区检察院。

各民主党派广西区委会，自治区工商联。

广西壮族自治区人民政府办公厅　          2012年10月31日印发